ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета

Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" (далее - государственная программа)разработана Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области; рабочая группа, утвержденная приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 20.02.2014 N 29 "О создании рабочей группы по разработке государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"; департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (в период с января 2015 года по март 2018 года); министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

Основная цель программы:

Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Задачи программы:

1.	Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области.

2.	 Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области.

3.	 Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области.

4.	 Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске.

5.	 Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

6.	Ликвидация накопленного экологического ущерба (экологическая реабилитация территорий).

Ожидаемые результаты реализации программы:

1.Увеличение доли обезвреживаемых, используемых отходов от объема отходов, образованных в Новосибирской области, до 65% (аналогичный показатель 2014 года - 40,36%).

2.Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных отходов в процессе производства и потребления в Новосибирской области до 35% (в сравнении с 2016 годом).

3.Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных отходов в процессе производства и потребления в Новосибирской области до 35% (в сравнении с 2016 годом).

4.Снижение доли твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Новосибирской области до 65%.

5.Создание для 70,6% муниципальных районов и городских округов Новосибирской области условий для легитимного размещения отходов (в 2014 году обеспеченность муниципальных районов условиями для легитимного размещения отходов составила 20,6% от общего количества муниципальных районов и городских округов, за исключением г. Новосибирска)

6.Увеличение доли твердых коммунальных отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, до 80% (в 2014 году данный показатель составил 12%).

7.Создание 60 площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, что позволит снизить затраты на транспортирование отходов до мест их конечного размещения.

8.Обеспечение 100% муниципальных районов, городских округов Новосибирской области местами (не менее 6 мест в каждом) сбора отдельных видов опасных отходов, образующихся у населения, оборудованных специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп, гальванических элементов питания (батареек).

9.Приобретение техники специального назначения, работающей на компримированном природном газе, что позволит расширить использование природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте.

10.Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов), образующимися в Новосибирской области, что позволит систематизировать к концу 2018 года деятельность 100% организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами, в форме единой системы путем регулирования такой системы региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами

11.Применение новых подходов по разделению (сортировке, раздельному сбору), утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению отходов на территории города Новосибирска, которые позволят внедрить в рамках пилотных проектов раздельный сбор отходов на территории 4 районов города Новосибирска, что в дальнейшем позволит применить полученный опыт вторичного применения отходов на территории Новосибирской области.

12.Строительство комплексов по глубокой обработке твердых коммунальных отходов в рамках реализации пилотного проекта для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области, ввод и эксплуатация 2-х мусорообрабатывающих предприятий с мощностью обработки 800 тыс. тонн отходов ежегодно.

13.Сокращение объема неселективных твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению на полигонах, более чем на 200 тыс. тонн (после ввода в эксплуатацию 2-х мусорообрабатывающих предприятий и их выхода на проектную мощность данный показатель требует уточнения).

14.Возврат в хозяйственный оборот 27,3% рекультивированных земель от общей площади земель, имеющих накопленный экологический ущерб, включенных в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 N 292-п, по состоянию на 2016 год.

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в районе (сельской местности)  начался с  22.07.2019г.

За отчетный период 2019года  ИП Расторгуев вывезено

-7739,4 кубов ТКО;

Вывоз производится одной машиной, мусоровоз с задней загрузкой мусора,  что не соответствует потребностям на данный момент ;

Любая поломка ведет к срыву графика вывоза, что и происходило неоднократно в 2019 году, график сдвигался на не запланированные дни.

Объем вывозимого мусора увеличивается, население с пониманием относится к данной проблеме. Активно сдают мусор: -Маршанка;-Алабуга;-Ф-Каргат;-В-Каргат;-Набережное;-Кубанский;

Одно из замечаний предъявленных к перевозчику это  не изучены все улицы, что влечет к качеству уборки, то есть не полный сбор мусора. Некоторые жалуются на неполную уборку мусора , оставляют за собой мусор, обычно в контейнерах.

В селах Набережное, Первотроицк, Кубанский, Маршанский вывоз мусора ведет ООО «Энергия». Вывоз начался после 06.08.2019г. за это время вывезено 1020куб. мусора. Производится как кольцевой так и вывоз с контейнеров согласно графика.

Если говорить о вывозе мусора из г.Каргат, то  за год вывезено с улиц

-11 221 куб. мусора;

За период начала перехода на новую систему обращения с ТКО вывезено около 20 тыс.куб. мусора

В последнее время  срывов графика вывоза не было..

На данный момент автопарк ООО «Энергия» составляют    6    автомобилей, что позволяет  эффективно и вовремя производить вывоз мусора.

В общем переход на новую систему обращения с  ТКО в районе проходит удовлетворительно.

С 22.08.2019г.  начал работу выездной пункт по заключению договоров на вывоз ТКО из сел района . Так прошло частичное заключение договоров в сельской местности,  специалистом по договорам составлено 279 договоров, в 2020 году выезд по селам района продолжиться.

Проведено обеспечение муниципальных поселений, города Каргата  местами  сбора отдельных видов опасных отходов, образующихся у населения, оборудованных специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп, гальванических элементов питания (батареек), всего 16 мест.

Также на данный момент стоит вопрос о наведении порядка на Каргатской свалке, так как обслуживающая организация, а именно ООО «Чистый Сервис», расторгла договор на содержание и обслуживание мест складирования мест ТКО, что создало критическую ситуацию на городской свалке. На сегодняшний день силами ООО «Энергия» производится  частичная уборка свалки и подъезда к ней, также директор ООО «Энергия» пояснил, что данной деятельность он занимается до конца февраля 2020г., т.к. нет никакого соглашения на проведение работ на свалке ни с одной из организаций ответственных за содержание свалки.

Для ликвидации накопленного экологического ущерба (ликвидация несанкционированных свалок) выделено 250 тыс. рублей.

Ведущий специалист по охране

окружающей среды администрации

Каргатского района                                                                          И.М. Кузьмин