Приложение №2
к муниципальной  программе
«Безопасность дорожного движения на территории
Каргатского района Новосибирской области
 на 2019-2024 годы» (далее программа)

Перечень мероприятий муниципальной программы Каргатского района

| № п/п | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы |  |  |  |  |  | Всего по программе | Ответственный исполнитель | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1.программы: Повышение уровня безопасности дорожного движения территорий Каргатского района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Реконструкция, ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров на территории населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская и ул.Рабочая в г.Каргат | Протяженность | км | 0,47 | 0,48 | 0,235 |  |  |  | 1,185 | ОМС г.Каргата | 2019-2021 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км | 24084,39 | 21527,63 | 37687,23 |  |  |  | 83299,25 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб | 11319,66 | 10333,26 | 8856,50 |  |  |  | 35625,57 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ-10753,68 | ОБ-9816,6 | ОБ-8767,9 |  |  |  | ОБ-33844,30 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-595,98 | МБ-516,66 | МБ-88,6 |  |  |  | МБ-1811,27 |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в г.Каргат | Протяженность | км |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 |  | 2022-2023 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  |  |  | 38600,00 | 38600,00 |  | 77200,0 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  |  |  | 19300,00 | 19300,00 |  | 38600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ-18335,00 | ОБ-18335,00 |  | ОБ-36670,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ-965,00 | МБ-965,00 |  | МБ-1930,00 |  |  |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Заречная в г.Каргат | Протяженность | км | 1 | 0,8 | 0,39 |  |  |  | 2,19 |  | 2019-2020 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км | 8217,60 | 8217,60 | 27193,85 |  |  |  | 43629,05 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб | 8217,60 | 6574,08 | 10605,6 |  |  |  | 25397,28 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ-7806,72 | ОБ-4684,03 | ОБ-10499,5 |  |  |  | ОБ-22954,25 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-410,88 | МБ-246,53 | МБ-106,1 |  |  |  | МБ-763,51 |  |  |
| 4 | Ремонт дороги по ул.Ленина в г.Каргат | Протяженность | км | 0,495 |  |  |  |  |  | 0,495 |  | 2019 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км | 3830,71 |  |  |  |  |  | 3830,71 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб | 1896,20 |  |  |  |  |  | 1896,20 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-1896,20 |  |  |  |  |  | МБ-1896,20 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт дороги по ул.Суминская в д.Алабуга | Протяженность | км |  |  |  |  |  |  | 0 | ОМС Алабугинского сельсовета | 2021 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт дороги по ул.Мало-Суминская, в д.Алабуга | Протяженность | км |  |  |  |  |  | 0,719 | 0,719 |  | 2024 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  |  |  |  |  | 5503,05 | 5503,05 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  |  |  |  |  | 3956,69 | 3956,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ-3758,86 | ОБ-3758,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ-197,83 | МБ-197,83 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт дороги по пер.Молодежный, в д.Озерки-6 | Протяженность | км |  |  |  |  | 0,564 |  | 0,564 |  | 2023 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  |  |  |  | 4962,71 |  | 4962,71 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  |  |  |  | 2798,97 |  | 2798,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ-2659,02 |  | ОБ-2659,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ-139,95 |  | МБ-139,95 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт дороги по ул.Центральная в п.Старомихайловский | Протяженность | км |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | ОМС Беркутовского сельсовета | 2020-2021 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  | 3405,40 |  |  |  |  | 3405,40 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  | 1702,70 |  |  |  |  | 1702,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ-1617,60 |  |  |  |  | ОБ-1617,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ-85,10 |  |  |  |  | МБ-85,10 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт дороги по ул.Школьная и пер.Мостовой в с.Верх-Каргат | Протяженность | км |  | 0,336 |  |  |  |  | 0,336 | ОМС Верх-Каргатского сельсовета | 2020 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  | 5692,560 |  |  |  |  | 5692,56 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  | 1912,70 |  |  |  |  | 1912,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ-1817,10 |  |  |  |  | ОБ-1817,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ-95,60 |  |  |  |  | МБ-95,60 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт дороги по ул.Центральная в п.Филино | Протяженность | км |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 | ОМС Карганского сельсовета | 2020-2021 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  | 5846,36 |  |  |  |  | 5846,36 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  | 1286,20 |  |  |  |  | 1286,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ-1221,90 |  |  |  |  | ОБ-1221,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ-64,30 |  |  |  |  | МБ-64,30 |  |  |
| 11 | Ремонт дороги по ул. Транспортная в д. Груздёвка | Протяженность | км | 0,4 | 0,505 |  |  |  |  | 0,905 |  | 2019-2020 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км | 10526,25 | 10526,25 |  |  |  |  | 21052,50 |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 4210,50 | 5315,76 |  |  |  |  | 9526,26 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ-4000,00 | ОБ-5049,97 |  |  |  |  | ОБ-9049,97 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-210,50 | МБ-265,79 |  |  |  |  | МБ-467,29 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт дороги по пер.Школьный в с.Первотроицк | Протяженность | км |  | 0,069 |  |  |  |  | 0,069 | ОМС Кубанского сельсовета | 2020 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  | 19285,51 |  |  |  |  | 19285,51 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  | 1330,70 |  |  |  |  | 1330,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ-1264,10 |  |  |  |  | ОБ-1264,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ-66,60 |  |  |  |  | МБ-66,60 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонтдороги по ул.Новая в с.Мусы | Протяженность | км |  |  |  |  |  | 0,71 | 0,71 | ОМС Мусинского сельсовета | 2024 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  |  |  |  |  | 2484,10 | 2484,10 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  |  |  |  |  | 1763,71 | 1763,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ-1675,52 | ОБ-1675,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ-88,19 | МБ-88,19 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт дороги по ул. Рыбная, подъезд к магазину от ул.Озерная в с.Усть-Сумы | Протяженность | км |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 | ОМС Суминского сельсовета | 2024 г. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/км |  |  |  |  |  | 1619,89 | 1619,89 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  |  |  |  |  | 1457,90 | 1457,90 |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |  | ОБ-1385,00 | ОБ-1385,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ-72,90 | МБ-72,90 |  |  |
| 15 | Ремонт дороги 94 км а/д «К-09» - в/ч 71185 в г.Каргате | Протяженность | км |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 1 | Отдел СКДХиТ администрации Каргатского района | 2022-2023 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/км |  |  |  | 7081,00 | 7081,00 |  | 14162,00 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  |  |  | 3540,50 | 3540,50 |  | 7081,00 |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  | ОБ-3354,15 | ОБ-3354,15 |  | ОБ-6708,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ-186,35 | МБ-186,35 |  | МБ-372,70 |  |  |
| 16 | Реконструкция дороги по ул.Школьная в с.Набережное | Протяженность | км |  | 0,226 |  |  |  |  |  | ОМС Беркутовского сельсовета | 2020 г. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/км |  | 25488,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  | 5760,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  | ОБ-5702,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ-57,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Нанесение дорожной разметки на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение дорожной разметки на улицах г.Каргата | Протяженность | км | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | ОМС г.Каргата | 2019-2024 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 42,86 |  |  |
|  |  | Стоимость затрат | тыс.руб | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-100,00 | МБ-100,00 | МБ-100,00 | МБ-100,00 | МБ-100,00 | МБ-100,00 | МБ-600,00 |  |  |
| 1.1.3. Установка автобусных павильонов , соответствующих нормативным требованиям на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и ремонт автобусных павильонов в г.Каргате | Количество | шт |  |  | 2 |  | 3 |  | 5 | ОМС г.Каргата | 2021,2023 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт |  |  | 26,8 |  | 50 |  | 76,8 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  |  | 53,60 |  | 150,00 |  | 300,00 |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  | МБ-53,60 |  | МБ-150,00 |  | МБ-300,00 |  |  |
| 2 | Установка автобусных павильонов в Алабугинском сельсовете | Количество | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 | ОМС Алабугинского сельсовета | 2019 г. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-100,00 |  |  |  |  |  | МБ-100,00 |  |  |
| 3 | Установка автобусных павильонов в Кубанском сельсовете | Количество | шт | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ОМС Кубанского сельсовета | 2019,2022 г. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-50,00 |  |  | МБ-50,00 |  |  | МБ-100,00 |  |  |
| 4 | Установка автобусного павильона в Маршанском сельсовете | Количество | шт | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | ОМС Маршанского сельсовета | 2019,2024 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 90 |  |  |  |  | 90 | 180 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 | 180,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-90,00 |  |  |  |  | МБ-90,00 | МБ-180,00 |  |  |
| 5 | Установка автобусного павильона в Суминском сельсовете | Количество | шт |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | ОМС Суминского сельсовета | 2020 г. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт |  | 90 | 60,4 |  |  |  | 150,4 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  | 90,00 | 60,4 |  |  |  | 150,40 |  |  |
|  |  | затрат |  |  | МБ-90,00 | МБ-60,4 |  |  |  | МБ-150,4 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 1, в т.ч.: |  |  | 25983,96 | 32762,38 | 19676,10 | 22990,50 | 25889,47 | 7368,30 | 134670,71 |  |  |
|  | ОБ |  |  | 22560,40 | 31174,20 | 19267,40 | 21689,15 | 24349,17 | 6819,38 | 125859,70 |  |  |
|  | МБ |  |  | 3453,56 | 1588,18 | 408,70 | 1301,35 | 1541,30 | 548,92 | 8842,01 |  |  |
| Задача 1.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Установка дорожных знаков на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков в г.Каргате | Количество | шт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ОМС г.Каргата | 2019-2024 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 360,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-60,00 | МБ-60,00 | МБ-60,00 | МБ-60,00 | МБ-60,00 | МБ-60,00 | МБ-360,00 |  |  |
| 2 | Установка дорожных знаков в Алабугинском сельсовете | Количество | шт | 6 |  |  | 6 |  |  | 12 | ОМС Алабугинского сельсовета | 2019,2022 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 0,75 |  |  | 0,75 |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 4,50 |  |  | 4,50 |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-4,50 |  |  | МБ-4,50 |  |  | МБ-9,00 |  |  |
| 3 | Установка дорожных знаков в Беркутовском сельсовете | Количество | шт | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 48 | ОМС Беркутовского сельсовета, | 2019, 2021-2024 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 30,00 |  |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-30,00 |  |  | МБ-30,00 | МБ-30,00 | МБ-30,00 | МБ-150,00 |  |  |
| 4 | 2.1.4. Установка дорожных знаков в Верх-Каргатском сельсовете | Количество | шт |  |  |  | 8 |  | 8 | 16 | ОМС Верх-Каргатского сельсовета | 2021,2024 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 | 5 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 | 40,00 |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  | МБ-20,00 |  | МБ-20,00 | МБ-40,00 |  |  |
| 5 | Установка дорожных знаков в Карганском сельсовете | Количество | шт | 12 |  |  |  | 12 |  | 24 | ОМС Карганского сельсовета | 2019,2021,2023 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  | 5 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 90,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-30,00 |  |  |  | МБ-30,00 |  | МБ-90,00 |  |  |
| 6 | Установка дорожных знаков в Кубанском сельсовете | Количество | шт | 10 | 4 | 4 |  |  |  | 18 | ОМС Кубанского сельсовета | 2019-2021 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 1,2 | 2,5 | 2,5 |  |  |  | 6,2 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 12,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-12,00 | МБ-10,00 | МБ-10,00 |  |  |  | МБ-32,00 |  |  |
| 7 | Установка дорожных знаков в Мусинском сельсовете | Количество | шт |  |  |  | 6 |  |  | 6 | ОМС Мусинского сельсовета | 2020,2022 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  | МБ-15,00 |  |  | МБ-15,00 |  |  |
| 8 | Установка дорожных знаков в Первомайском сельсовете | Количество | шт | 6 |  |  |  |  | 6 | 12 | ОМС Первомайского сельсовета | 2019,2021,2024 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 | 5 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 | 45,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-15,00 |  |  |  |  | МБ-15,00 | МБ-45,00 |  |  |
| 9 | Установка дорожных знаков в Суминском сельсовете | Количество | шт | 4 |  |  |  |  |  | 4 | ОМС Суминского сельсовета | 2019-2020 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  | затрат |  | МБ-10,00 |  |  |  |  |  | МБ-10,00 |  |  |
| 10 | Установка дорожных знаков в Форпост-Каргатском сельсовете | Количество | шт |  |  |  | 4 |  |  | 4 | ОМС Форпост-Каргатского сельсовета | 2021 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/шт |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  | МБ-10,00 |  |  | МБ-10,00 |  |  |
| 1.2.2. Обустройство пешеходных переходов на улицах населенных пунктов муниципальных образований Каргатского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка сфетофора Т7 у МКОУ Каргатская СШ №3 им. И.А.Домбровского, ул.Мостовая, 22, г.Каргата | Количество | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 | ОМС г.Каргата | 2019 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/шт | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  | Стоимость затрат | тыс.руб | 90,00 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-90,00 |  |  |  |  |  | МБ-90,00 |  |  |
| 12 | Устройство лежачих полицейских у МКОУ Набережная СШ, с.Набережное, ул.Школьная, 6/2 | Количество | шт | 2 |  |  |  |  |  | 2 | ОМС Беркутовского сельсовета | 2019 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/шт | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  | Стоимость затрат | тыс.руб | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-50,00 |  |  |  |  |  | МБ-50,00 |  |  |
| 13 | Устройство ограждения пешеходного перехода вблизи МКОУ Суминская СШ, с.Сумы, ул.Лесхозная,2 | Количество | п.м | 44 |  |  |  |  |  | 44 | ОМС Суминского сельсовета | 2019 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/п.м | 0,73 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |
|  |  | Стоимость затрат | тыс.руб | 32,20 |  |  |  |  |  | 32,20 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-32,20 |  |  |  |  |  | МБ-32,20 |  |  |
| 14 | Устройство ограждения пешеходного перехода вблизи МКОУ Форпост-Каргатская СШ, с.Форпост-Каргат, ул.Школьная,4/1 | Количество | п.м | 15 |  |  |  |  |  | 15 | ОМС Форпост-Каргатского сельсовета | 2019 г. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/п.м | 1,33 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  | Стоимость затрат | тыс.руб | 20,00 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-20,00 |  |  |  |  |  | МБ-20,00 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 2, в т.ч.: |  |  | 353,70 | 70,00 | 70,00 | 109,50 | 120,00 | 125,00 | 848,20 |  |  |
|  | ОБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБ |  |  | 353,70 | 70,00 | 70,00 | 109,50 | 120,00 | 125,00 | 848,20 |  |  |
| Задача 1.3. Предотвращение дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Увеличение протяженности дорог, обеспеченных освещением в населенных пунктах муниципальных образований Каргатского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство уличного освещения г.Каргата | Количество | км |  |  |  | 4,9 | 5 | 5 | 14,9 | ОМС г.Каргата | 2021-2024 гг. |
|  |  | Стоимость | тыс.руб/км |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 90 |  |  |
|  |  | единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость | тыс.руб |  |  |  | 147,00 | 150,00 | 150,00 | 447,00 |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  | МБ-147,00 | МБ-150,00 | МБ-150,00 | МБ-594,00 |  |  |
| 2 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах Маршанского сельсовета | Количество | км | 1,6 | 3 | 2 | 1,3 | 0,8 |  | 8,7 | ОМС Маршанского сельсовета | 2019-2023 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км | 236,33 | 90,754 | 100 | 100 | 100 |  | 627,09 |  |  |
|  |  | Стоимость затрат | тыс.руб | 378,13 | 272,26 | 200,00 | 130,00 | 80,00 |  | 1060,39 |  |  |
|  |  |  |  | МБ-378,13 | МБ-272,26 | МБ-200,00 | МБ-130,00 | МБ-80,00 |  | МБ-1060,39 |  |  |
| 3 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах Форпост-Каргатского сельсовета | Количество | км |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | ОМС Форпост-Каргатского сельсовета | 2022,2023 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб/км |  |  |  | 200 | 200 |  | 400,00 |  |  |
|  |  | Стоимость затрат | тыс.руб |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ-200,00 | МБ-200,00 |  | МБ-400,00 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 3, в т.ч.: |  |  | 378,13 | 272,26 | 200,00 | 477,00 | 430,00 | 150,00 | 1907,39 |  |  |
|  | ОБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБ |  |  | 378,13 | 272,26 | 200,00 | 477,00 | 430,00 | 150,00 | 1907,39 |  |  |
| Задача 4. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде основ безопасности и правил дорожного движения среди обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение взаимодействия ОУ, ДОУ и отделения ГИБДД по фактам нарушений правил дорожного движения, вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, ДОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 2 | Изучение опыта и пропаганда лучших моделей организации воспитательной деятельности в ОУ, ДОУ по пропаганде безопасного поведения обучающихся на дорогах | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, ДОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 3 | Осуществление контроля за организацией перевозки детей в соответствии с нормативными документами | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 4 | Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ, фактов ДТП, в которых погибли или пострадали дети на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, ОГИБДД, КДНиЗП | 2019-2024 гг. |
| 5 | Освещение вопросов ДДТТ в средствах массовой информации, сайтах образовательных организаций | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, ДОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 6 | Проведение совместных рейдов, направленных на обеспечение безопасности детей на дорогах, предотвращение опасных игр несовершеннолетних на проезжей части | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, ДОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 7 | Участие в вебинарах по профилактике безопасности дорожного движения в рамках проекта Минобрнауки Новосибирской области «Интерактивное министерство» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, ДОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 8 | Рассмотрение итогов реализации мер по предупреждению ДДТТ в 2018-2019 учебном году на совместном совещании | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 4.2. Организационно-педагогическое обеспечение дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование учебно-методической базы ДОУ: | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
|  | - оформление уголков безопасности дорожного движения в группах в соответствии с возрастом детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оформление уголков безопасности для родителей с размещением информации о детских удерживающих устройствах ответственности родителей за обучение детей правилам дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение в ДОУ тематических мероприятий (занятия, викторины, конкурсы, просмотр спектаклей и фильмов по ПДД и т.д.) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 3 | Взаимодействие со школьными отрядами ЮИД, привлечение их к профилактической работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения. | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДОУ, ГИБДД, ЮИД | 2019-2024 гг. |
| 4 | Проведение акций по пропаганде безопасности дорожного движения: | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГИБДД, ДОУ, ЮИД | 2019-2024 гг. |
|  | «Дети на дороге»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Юному пассажиру – специальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кресло»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Стань заметней на дороге»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Правила движения – культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поведения»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Пешеход, на переход»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Внимание, дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Районный конкурс детско-родительских рисунков «Дорога и дети» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, ДОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 6 | Рассмотрение проблемы дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГИБДД, ДОУ | 2019-2024 гг. |
| 7 | Конкурс-фестиваль на знание правил дорожного движения «Дорога без опасности» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГИБДД, ДОУ | 2019-2024 гг. |
| 8 | Проведение ДОУ тематических конкурсов и мероприятий по пропаганде основ безопасности дорожного движения. | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ДОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 9 | Районный творческий конкурс по безопасности дорожного движения «Семья за детство без опасности!» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, ДОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 10 | Лекторий по безопасности «Зеленый огонек» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, ДОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 4.3. Организационно-педагогическое обеспечение образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСШ №1, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 2 | Декадник «Внимание, каникулы!» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УО, ОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 3 | Проведение Всемирного дня памяти жертв ДТП | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 4 | Оборудование в ОУ уголков безопасности движения | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ | 2019-2024 гг. |
| 5 | Организация и проведение в ОУ тематических мероприятий (классные часы, беседы, викторины, встречи итп) | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 6 | Организация и проведение районного конкурса-фестиваля «Зеленая волна» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 7 | Участие в областном конкурсе-фестивале «Зеленая волна» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 8 | Рассмотрение проблемы дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГИБДД, ОУ | 2019-2024 гг. |
| 9 | Проведение по каждому факту ДТП с участием детей, по месту их учебы «по горячим следам» занятий по ПДД | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОГИБДД, ОУ, УО | 2019-2024 гг. |
| 10 | Организация и проведение районных соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
| 11 | Участие в областной профильной смене юных инспекторов движения «Главная дорога» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОУ, УО, ОГИБДД | 2019-2024 гг. |
|  | Итого затрат на решение задачи 4 *, в т.ч.: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ОБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Цель 2 программы: Обеспечение и сохранение доступности услуг пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Каргатского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Содействие обновлению (модернизации) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление (пополнение) подвижного состава общественного пассажирского транспорта, осу-ществляющего пассажирские пе-ревозки на муни-ципальных марш-рутах регулярных перевозок по ре-гулируемым та-рифам, в рамках ГП НСО «Обеспе-чение до-ступности услуг общественного пассажирского транспорта, в ом числе Новоси-бирского метро-политена, для населения Ново-сибирской обла-сти» | Количество автобусов | ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | Отдел СКДХиТ админи-страции Каргатского района | 2022-2024 гг. |
|  |  | Стоимость единицы | тыс.руб |  |  |  | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 10080,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат | тыс.руб |  |  |  | 3360,00 ОБ 1800,00 МБ 1560,00 | 3360,00 ОБ 1800,00 МБ 1560,00 | 3360 ,00 ОБ 1800,00 МБ 1560,00 | 10080,00 ОБ 5400,00 МБ 4680,00 |  |  |
|  | Итого затрат на решение задачи 5, в т.ч.: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3360,00 | 3360,00 | 3360,00 | 10080,00 |  |  |
|  | ОБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 5400,00 |  |  |
|  | МБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1560,00 | 1560,00 | 1560,00 | 4680,00 |  |  |
|  | ИТОГО затрат на реализацию Программы, в т.ч. |  |  | 26715,79 | 33104,64 | 19946,10 | 26937,00 | 29799,47 | 11003,30 | 147506,30 |  |  |
|  | ОБ |  |  | 22560,40 | 31174,20 | 19267,40 | 23489,15 | 26149,17 | 8619,38 | 131259,70 |  |  |
|  | МБ |  |  | 4185,39 | 1930,44 | 678,70 | 3447,85 | 3651,30 | 2383,92 | 16277,60 |  |  |
| * мероприятия задачи 4 финансируются в рамках муниципальной программы Каргатского района Новосибирской области «Выявление и поддержка одаренных детей в системе образования Каргатского района Новосибирской области на 2016-2020 годы», муниципальной программы «Развитие образования в Каргатском районе Новосибирской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |