Аналитическая записка

Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды

Каргатского района Новосибирской области» на 2019-2024годы, проводились согласно запланированных программой мероприятий.

Согласно задачи №1- повышение уровня экологического и культурного воспитания населения, было проведено 3 Всероссийских акции («Зеленая Весна» , «Чистый берег», «Всероссийский день посадки леса»), а также проведены районные мероприятия по очистке территорий от мусора, высадки саженцев. Денежных затрат на проведение данных мероприятий не выделялось, в связи с отсутствием заявок на приобретение материалов для уборки.

Согласно задачи № 2 - обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями, выполнено полностью, перечислено и реализовано Мусинской , Форпост-Каргатской СОШ (по 3 тыс.руб. каждой), все денежные средства на приобретение 15 единиц пособий и литературы.

Согласно задачи № 3 - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, проводится силами муниципальных образований, так в каждом установлен контейнер по сбору ртутьсодержащих отходов у населения, 4 контейнера в г. Каргате, число собранных ламп сократилось в связи с переходом на безопасные светодиодные лампы. Выделенные денежные средства на организацию утилизации ртутьсодержащих отходов не израсходованы в связи с проводимой мин.природы НСО акции по вывозу данных отходов, составлено соглашение по безвозмездному вывозу ртутьсодержащих ламп и гальванических элементов.

Согласно задачи № 4 - строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, , организация сбора твердых бытовых отходов, проходит на стадии проектирования, которая предполагается в 2020 году, а строительство, в рамках концессионного соглашения в 2021 году. Но данные сроки пока не утверждены официально. Возможны изменения, в связи с тем, что не определён во-первых исполнитель по проектированию объекта и во-вторых источник финансирования.

Согласно задачи № 5 - ликвидация экологического ущерба вызванного несанкционированным размещением отходов, в районе была проведена ликвидация 5-ти несанкционированных свалок. На ликвидацию которых было израсходовано 295 тыс. рублей. Ликвидировано по 2 свалки в Кубанском и Ф.-Каргатском с/с, и одна свалка в Первомайском с/с. В связи в ведением мусорной реформы, и приходом регионального оператора , подход к размещению мусора на несанкционированных салках у населения района поменялся, граждане все чаще стали пользоваться услугами мусоросборщиков, количество несанкционированных мест размещения отходов уменьшилось, но работа по ликвидации уже существующих свалок будет продолжаться.

Ведущий специалист по

охране окружающей среды

администрации Каргатского

района И.М. Кузьмин