Аналитическая записка

Мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды

Каргатского района Новосибирской области» на 2019-2024годы, проводились согласно запланированных программой мероприятий.

Согласно задачи №1- повышение уровня экологического и культурного воспитания населения, было проведено 2 Всероссийские акции («Чистый берег», «Всероссийский день посадки леса»), а также проведены районные мероприятия по очистке территорий от мусора, высадки саженцев.

Согласно задачи № 2 - обеспечение библиотек района экологической литературой и наглядными пособиями, выполнено полностью, перечислено и реализовано Кольцовской , Верх-Каргатской СОШ (по 3 тыс.руб. каждой), все денежные средства на приобретение 6 единиц пособий и литературы.

Согласно задачи № 3 - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, проводится силами муниципальных образований, а также 3(тремя) пунктами сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и гальванических элементов в г.Каргат. Число собранных ламп сократилось в связи с переходом на безопасные светодиодные лампы. Сдано на утилизацию 2306 ед. ртутьсодержащих ламп, 220 кг. элементов питания.

Согласно задачи № 4 - строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, организация сбора твердых бытовых отходов, проходит на стадии общественных слушаний материалов ОВОС. Строительство, в рамках концессионного соглашения в 2022 году. Возможны изменения, в связи со сроками финансирования программы по строительству полигона.

Согласно задачи № 5 - ликвидация экологического ущерба вызванного несанкционированным размещением отходов, в районе была проведена ликвидация 4-ти несанкционированных свалок. На ликвидацию которых было израсходовано 420 тыс. рублей. Ликвидировано 2 места складирования твердых коммунальных отходов в с.Гавриловка, 1 место в с.Мамонтовое, и 1 свалка в г.Каргат. В связи в ведением мусорной реформы, и приходом регионального оператора , подход к размещению мусора на несанкционированных салках у населения района поменялся, граждане все чаще стали пользоваться услугами регионального оператора по сбору ТКО. Количество несанкционированных мест размещения отходов уменьшилось, но работа по ликвидации уже существующих свалок будет продолжаться. За период 2021г. из сел района вывезено ИП Расторгуев 24341 м3 твердых коммунальных отходов, с улиц г.Каргат ООО «Энергия» вывезено 21632 м3 и 2521 м3 из сел. Всего вывезено за 2021год – 48 494 м3 ТКО.

Согласно задачи № 6 - охрана почв от подтопления, заболачивания, с целью сохранения природного ресурса района. Была проведена работа по очистке запоров на Кольцовском магистральном канале (8 восемь мест).

Проведена работа по отводу воды из образовавшегося около п.Чернявский котлована, очистка запора отводного канала, укладка спускной трубы, через дорогу по улице п.Чернявский, и прокопки дренажной канавы от образовавшегося котлавана.

Ведущий специалист по

охране окружающей среды

администрации Каргатского

района И.М. Кузьмин