АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАТСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

24.02.2014 №3

О проведении организационно-технических

и профилактических мероприятий по защите

населения и территории  Каргатского района

в период весенне-летнего паводка 2014 года

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним поводком 2014 года, повышения готовности органов управления, сил и средств, к действиям при ухудшении паводковой обстановки и уменьшения последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Каргатского района

РЕШИЛА:

1.Главам поселений, руководителям предприятий и организаций района:

1.1.Основные усилия направить на проведение неотложных предупредительных мер по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением  в населённых пунктах: производственных объектов жилых домов, транспортных коммуникаций, линий электропередач и связи.

1.2.До 15.03.2014 года выполнить следующие мероприятия:

1.2.1.Рассмотреть прогноз возможной паводковой обстановки и выработать план мероприятий по предупреждению ЧС в период паводка.

1.2.2.Проверить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводковые явления).

1.2.3.Обследовать дороги, мосты, закрытые водоёмы, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления и принять меры по очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

1.2.4.Определить силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, провести проверку готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка.

1.2.5.Создать резерв материальных средств, ГСМ, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в населённых пунктах, которые могут оказаться отрезанными паводком.

1.2.6.Проверить места хранения ядохимикатов, спланировать и провести мероприятия по исключению попадания их водоёмы.

1.2.7.Определить мероприятия по подготовке автомобильных дорог и искусственных сооружений к работе на период паводка.

1.2.8.Организовать взаимодействие руководителей предприятий, организаций и учреждений.

1.2.9.Организовать контроль паводковой ситуации на подведомственной территории.

1.2.10.Провести очистку кровель зданий и сооружений от снега.

1.2.11. Провести с населением и руководителями предприятий, организаций разъяснительную работу по страхованию имущества, зданий и сооружений от паводковых явлений.

1.2.12.При возникновении аварий на линиях электропередач района, оказывать необходимую помощь службе энергоснабжения в ликвидации аварии.

2.Утвердить у главы Каргатского района План работы КЧСПБ администрации Каргатского района по предотвращению угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в период паводка 2014 года.

3.При необходимости организовать круглосуточное дежурство членов КЧСПБ района (по отдельному распоряжению).

4.В случае возникновения угрожающей обстановки ежедневно докладывать об обстановке и ходе работ в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации района.

5.Отделу ГОЧС, МР и ЕДДС администрации района (Манаев В.Ф.) с 15 марта организовать ежедневный сбор информации по подготовке к весеннему паводку и обстановке на реке Каргат.

6.Контроль за исполнением данного решения оставлю за собой.

Первый заместитель главы администрации района –

председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

администрации Каргатского района                                                              П.А.Форрат

Манаев

23595

УТВЕРЖДАЮ: Глава Каргатского района _____________ В.А.Флек 24.02.2014г

П Л А Н

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каргатского района на паводковый период 2014 года

| №№ пп | Проводимые мероприятия | Ответственный исполнитель | Дата проведения | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание КЧСПБ района «О подготовке населения и территорий района к пропуску паводковых вод в 2014 году». | Председатель КЧСПБ района | До 20 марта |  |
|  | Разработка проекта постановления главы администрации района «Об организации в 2014 году пропуска паводковых вод на территории Каргатского района» | Председатель КЧСПБ района, члены КЧСПБ | До 20 марта |  |
|  | Разработать планы обеспечения населения в паводковый период продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости. | Председатель КЧСПБ, ЦРБ, Райпотребсоюз, Каргатская ЦРБ | До 20 марта |  |
|  | Разработать план санитарно-эпидемиологических мероприятий на период весеннего паводка. Проведение противоэпидемических мероприятий (при необходимости) | Специалисты Роспотребнадзора, Каргатская ЦРБ, управление ветеринарии | До 20 Марта |  |
|  | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закреплённых территориях, а также оповещения населения в случае возможного подтопления территорий. | Главы поселений, руководители организаций | До 25 марта |  |
|  | Определить порядок действий органов управления, сил и средств по каждому населённому пункту (организации). | Главы поселений, руководители организаций | До 25 марта |  |
|  | Провести комплекс мер по обеспечению устойчивой связи с населёнными пунктами, попадающими в зону подтопления или которые могут быть отрезаны из-за размыва дорожного полотна. | Главы поселений, Каргатский ЛТУ | До 1 апреля |  |
|  | Обеспечение оповещения населения и организаций о чрезвычайной ситуации с использованием телефонной связи, средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода и т.п. | Каргатский ЛТЦ, главы поселений, полиция, ПЧ-57 | До 1 апреля |  |
|  | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоёмы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Специалист ООС, руководители с/х предприятий | Постоянно |  |
|  | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, водо-, снабжения. | Члены КЧСПБ | Март – Апрель |  |
|  | Обследование и проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по усилению малых гидротехнических сооружений на территории района | Председатель КЧСПБ, специалист ООС, ООО Агродорспецстрой Каргат», ДРСУ | До 1 апреля |  |
|  | Расчистка дорог, подъездов к фермам, сеновалам | Управление с/х, рук. ОЭ | До 1 апреля |  |
|  | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Отдел СКДХиТ администрации района, | До 1 апреля |  |
|  | Выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления | Отдел СКДХиТ администрации района, АТП, главы МО | До 1 апреля |  |
|  | Подготовки пунктов временного размещения населения (ПВР): Каргат - КСШ №2 В-Каргат: сельский клуб | Главы поселений: Каргат, В-Каргатский с\С | До 1 апреля |  |
|  | Очистка крыш зданий и сооружений от снега | Главы поселений, рук. ОЭ | До 1 апреля |  |
|  | Создание запасов кормов на фермах и отработка плана вывода скота из мест возможного подтопления. | Управление с/х, рук. с/х ОЭ | До 1 апреля |  |
|  | Очистка обводных каналов, сточных канав, водопропускных труб от снега, для сброса талых вод | Отдел СКДХиТ, главы поселений, ООО Агродорспецстрой Каргат», ДРСУ, ЖКХ | До 10 апреля |  |
|  | Тренировка с КЧСПБ района по теме: «Действие органов управления и сил районного звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС обусловленных весенним паводком» | Председатель КЧСПБ района | 10-11 апреля |  |
|  | Проверка состояния готовности сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Председатель КЧСПБ района | До 15 апреля |  |
|  | Главам поселений района заключить предварительные контракты с организациями на привлечение техники, поставки продовольствия и других материалов при угрозе и возникновении чрезвычайной | Главы поселений | До 15 апреля |  |
|  | Подготовить запас строительных и инертных материалов на восстановление (укрепление) дорожного полотна в случае угрозы или размыва полотна автомобильных дорог | Отдел СКДХиТ, ООО «Агродорспецстрой Каргат», ДРСУ | До 20 апреля |  |
|  | Проведение с населением и руководителями предприятий (организаций) разъяснительной работы по страхованию имущества, зданий и сооружений от паводковых явлений. | Росгострах, отдел ГОЧС, МР и ЕДДС, главы поселений | До 20 апреля |  |
|  | Организация непрерывного приёма информации о паводковой ситуации | Председатель КЧСПБ, ЛТУ, Главы поселений, Рук. ОЭ | До 20 апреля |  |
|  | Приём, обработка и доклад главе Каргатского района и ГУ МЧС России по НСО о ходе паводка и принимаемых мерах | Председатель КЧСПБ, отдел ГОЧС, МР и ЕДДС | К 30 апреля |  |
|  | Информирование населения Каргатского района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состояние источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Управляющий делами администрации района. Специалисты Роспотребнадзора | В паводковый период |  |
|  | Выезды оперативной группы КЧСПБ района в места угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком | Председатель КЧСПБ, руководитель ОГ | По обстановке |  |

Председатель КЧСПБ

администрации Каргатского района                                                              П.А.Форрат