ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

**Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного** **муниципального района (городского округа)**

\_\_\_2020\_\_\_\_\_ год

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | | **фактический** | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| ИП Рустамов И.Х. аглы | Строительство торгового павильона на территории «Универсальной ярмарки» в г. Каргате | торговля и общественное питание | 2018-2020гг | Каргатский район, г. Каргат | закладка нулевого цикла | 30 000,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | Удовлетворение потребности населения в качественных товарах, создание комфортных условий торговли. |
| Администрация Каргатского района | Строительство бассейна в г. Каргате | социальная | 2018-2019 гг. | Каргатский район, г. Каргат | проектирование | 130 000,0 | | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |
| Коназаков В.М.  с. Маршанское | Строительство каркасно-тентового многофункционального спортивного комплекса | общественные услуги (здравоохранение, спорт | 2018-2019 гг.. | Каргатский район, г. Каргат | планируемый | 130 000,0 | | - | - | Увеличится численность с  истематически занимающихся спортом. |
| Администрация Каргатского района | Строительство лыжной базы | общественные услуги (здравоохранение, спорт) | 2018-2019гг. | Каргатский район, г. Каргат | проектирование | 25 000,0 | | - | - | Увеличится численность систематически занимающихся спортом. |
| Администрация Каргатского района | Капитальный ремонт кровли ДЮСШ Атлант | социальная | 2020-2022 | г. Каргат | планируемый | 7 218,4 | | - | - | Создания условий для занятий спортом. |
| Администрация Каргатского района | Строительство блочно модульной котельной | общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2022 гг. | Каргатский район | Планируемый 2021 год | 62 762,8 | | - | - | Улучшить качество жизни населения. |
| Администрация Каргатского района | Капитальный ремонт дороги по ул. Заречная г. Каргат (1,19 км) | общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2021 гг. | Каргатский район | октябрь 2020 года торги | 29 611,0 | | 21 611,9 | 21 611,9 | Улучшить качество жизни населения. |
| Администрация Каргатского района | Капитальный ремонт дороги по ул. Школьная в с. Набережное (от дома №13 по ул. Школьная до перекрестка с ул. Лесной), школьный маршрут (0,226 км) | общественные услуги (ЖКХ) | 2020-2021 гг. | Каргатский район | планируемый | 5 760,5 | | - | - | Улучшить качество жизни населения. |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | |
| Администрация Каргатского района | Строительство универсального хоккейного корта на территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения Каргатская средняя школа №2 им. Горького | общественные услуги (здравоохранение, спорт) | 2018-2019гг. | Каргатский район, г. Каргат | Реализуемый (ноябрь 2020г. выполнение) | | 60 199,3 | 22 688,1 | 32 654,4 | Увеличится численность систематически занимающихся спортом. |
| Администрация Каргатского района | Ремонт автомобильной дороги «Каргат-Маршанка» | дорожная сфера | 2018-2020 гг. | Каргатский район | реализуемый | | 125 000,0 | - | 43570,5 | Улучшить качество дорог |
| Администрация Каргатского района | Благоустройство Парка культуры и отдыха г. Каргат | общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2020 гг. | Каргатский район, г. Каргат | Реализуемый (выполнение октябрь 2020 года) | | 12 155,0 | 10 763,02 | 10 763,02 | Улучшить качество жизни населения. |
| ИП Шмакова И.В. | Строительство гостиницы | общественные услуги | 2019-2021 | а/д «Иртыш Р-254» | реализуемый | | 25 000,0 | - | 15 000,0 | Качество оказания придорожного сервиса, создание дополнительно 5 рабочих мест |
| ИП Рустамов И.Х. аглы | Строительство торгового центра | сфера торговли | 2019-2020гг | Каргатский район, г. Каргат | Введен июнь 2020 года | | 10 000,0 | 1 200,0 | 10 000,0 | Удовлетворение потребности населения в качественных товарах, создание комфортных условий торговли. |
| ИП Волкова Е.В. | Строительство детского кафе | общественные услуги | 2020-2022 | г. Каргат | реализуемый | | 5 000,0 | 3 800,0 | 5 000,0 | Будет создано 5 рабочих мест |
| ИП Желтякова С.М. | Строительство мини-пекарни | пищевая промышленность | 2020-2022 | г. Каргат | реализуемый | | 6 000,0 | 1500,0 | 5 300,0 | Будет создано 3 рабочих места |
| ИП Желтяков А.А. | Строительство гостиницы | общественные услуги | 2020-2022 | г. Каргат | (приоостановлен) | | 15 000,0 | 400,0 | 500,0 | Будет создано 5 рабочих мест |
| Администрация Каргатского района | Строительство водозаборной скважины п. Петровский | общественные услуги (ЖКХ) | 2020 | п. Петровский Алабугинское мо | строительство контракт от 01.09.2020г. | | 9 500,0 | 4552,11 | 4 552,11 | Улучшить качество жизни населения. |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| **-** | - | **-** |
|  |  |  |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **--** | **-** |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

\* На территории Каргатского района концессионных соглашений, соглашений муниципально- частного партнерства не заключалось.

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за 1 квартал 2020 года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ИП Кочкарева Ю.Ю. | 30.04.2020 | Оказание финансовой поддержки на развитие бизнеса. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.  29.05.2020 оказана финансовая поддержка по возмещению арендных платежей. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 2 | ИП Колосовский К.Ю. | 12.05.2020 | Оказание финансовой поддержки. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.  29.05.2020 оказана финансовая поддержка по возмещению арендных платежей. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 3 | ИП Желтякова С.М. | 21.05.2020 | Оказание финансовой поддержки в рамках инвестиционного проекта по строительству мини пекарни. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.  29.05.2020 оказана финансовая поддержка по субсидированию затрат связанных с приобретением оборудования. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 4 | ИП Ульрих Ю.В. | 12.05.2020 | Оказание финансовой поддержки на развитие бизнеса. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.  29.05.2020 оказана финансовая поддержка по возмещению арендных платежей. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 5 | ПО «Пищевик» | 21.05.2020 | Оказание финансовой поддержки. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.  29.05.2020 оказана финансовая поддержка по субсидированию затрат связанных с приобретением оборудования. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 6 | ИП Селезнева С.П. | 14.05.2020 | Оказание финансовой поддержки. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 7 | Иванилов Д.С. | 14.05.2020 | Оказание финансовой поддержки. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 8 | КФХ Воронцов К. | 24.07.2020 | Оказание финансовой поддержки в рамках инвестиционного проекта по выращиванию и переработке грибов. | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 9. | КФХ Нафиков Г.Г. | 16.07.2020 | Предоставление земельного участка под сенокошение. | Обращение передано в отдел имущества и земельных отношений администрации Каргатского района. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 10 | ООО «Элеватор» | 25.06.2020 | Предоставление земельного участка под ведение сельскохозяйственной деятельности. | Обращение передано в отдел имущества и земельных отношений администрации Каргатского района.  06.07.2020 направлены предложения по земельным участкам на территории Карганского муниципального образования. | Встреча с участием инициатора обращения и заместителем главы администрации Каргатского района - начальником управления сельского хозяйства. |  |
| 11 | ИП Чобан Анатолий Иванович | 12.09.2020 | Предоставление земельного участка под выемку грунта для строительства придорожного кемпинга трасса «Иртыш -254» | Представление проекта, личная встреча с руководителем Каргатского ДРСУ определение объемов и сроков начала работ. | Встреча с участием инициатора обращения. |  |
| 12 | ООО «Хлеб НАб» | 18.12.2020 | Оказание финансовой поддержки | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.  26.12.2020 оказана финансовая поддержка по субсидированию затрат связанных с приобретением оборудования. | Встреча с участием инициатора обращения |  |
| 13 | ИП Егорова О.В. | 21.11.2020 | Оказание финансовой поддержки | Предоставлена консультация о мерах финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.  26.12.2020 оказана финансовая поддержка по субсидированию затрат связанных с приобретением оборудования. | Встреча с участием инициатора обращения |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за 1 квартал 2020 года)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | Инвестиционная политика |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | http://www.kargatskiy.ru/administratsiya12/investpolitika.html |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | нет |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 0 |
| Темы сообщений / публикаций | 0 |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 0 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | 0 |
| Количество публикаций в печатных изданиях | **0** |
| Темы публикации | **0** |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | **0** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 2. | Постановление | от 16.09.2019 № 365 | Об утверждении Совета по вопросам предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. |
|  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

Каргатского района

Новосибирской области И.М. Береснев