Утвержден

Решением сессии Совета депутатов

Каргатского района Новосибирской области

от 24 марта 2023 г.№ 160

План

реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов

Каргатского района Новосибирской области четвертого созыва на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата  Избирательный округ | Содержание наказа | Мероприятия по реализации наказа | Общая стоимость реализации наказа | Объем и источники финансирования наказа по мероприятиям и годам | Сроки реализации наказов (по годам) | Структурное подразделение администрации Каргатского района, ответственное за реализацию соответствующего наказа |
| 1. | Николаенко Виталий Васильевич №8  Салин Андрей Александрович  № 6 | Газификация улиц города Каргата | Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП №5, ГРП №13 в г. Каргате.  ***Примечание: наказ перенесен на 2023 год, так как проект по строительству объектов в 2022 году передан в Газпром газораспределения Томск. Пуск газа планируется в мае-июне 2023 года.*** | 20,675 млн. руб. | В рамках программы социальной газификации (догазификации регионов), единый оператор ГРО | 2023 | администрация г. Каргата (по согласованию)  Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
| 2. | Николаенко Виталий Васильевич №8  Салин Андрей Александрович  № 6 | Газификация улиц города Каргата | Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 2, ГРП № 24, ГРП № 25 в г. Каргате  ***Примечание: Пуск газа планируется в мае-июне 2023 года.*** | 27,780 млн. руб. | В рамках программы социальной газификации (догазификации регионов), единый оператор ГРО | 2022-2023 | администрация г. Каргата (по согласованию)  Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта *(содействие при разработке ПСД)* |
| 3. | Николаенко Виталий Васильевич №8  Салин Андрей Александрович  № 6 | Газификация улиц города Каргата | Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 3, ГРП № 4 в г. Каргате.  ***Примечание: Пуск газа планируется в мае-июне 2023 года.*** | 28,780 млн. руб. | В рамках программы социальной газификации (догазификации регионов), единый оператор ГРО | 2022-2023 | администрация г. Каргата (по согласованию)  Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта *(содействие при разработке ПСД)* |
| 3. | Никитина Лидия Родионовна  №10 | Устройство детской игровой площадки на территории МКОУ Верх-Каргатская СШ, для дошкольной группы детей | Устройство детской игровой площадки | 0,150 млн. руб. | ОБ-0,130 млн. руб.  МБ- 0,020 млн. руб.  За счет средств фонда депутатов Законодательного собрания | 2022-2023 | администрация Верх-Каргатского мо (по согласованию)  Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта*)* |
| 4. | Николаенко Виталий Васильевич №8 | Благоустройство автобусной остановки «Сельхозтехника» | 1.Мероприятие по устройству посадочной площадки автобусной остановки «Сельхозтехника» | 0,300 млн. руб. | В рамках поступлений средств, в бюджеты бюджетной системы и иных средств,  учитываемых при формировании Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации,  муниципальных дорожных фондов по направлениям:  (- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет;  - транспортный налог) | 2022-2023 | администрация г. Каргата (по согласованию)  Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
| 5. | Хоменко Николай Васильевич  № 12 | Дальнейшая газификация п. Старомихайловка Беркутовского м/о | 1.Завершение передачи объекта в собственность муниципального образования, дальнейшее подключение домовладений.  ***Примечание: на 01.10.2021 года на территории поселка отсутствует необходимая минимальная потребность для подачи газа в трубу (не менее 10 домовладений), так как у жителей нет правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки.*** | 0,1 млн. руб. | За счет средств муниципального бюджета | 2022-2024 | администрация Беркутовского мо (по согласованию)  Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта*)* |