Утвержден

Решением сессии  Совета депутатов

Каргатского района  Новосибирской области

от 22 декабря 2023 г. № 206

План

реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов

Каргатского района Новосибирской области четвертого созыва на 2024 год

| № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата Избирательный округ | Содержание наказа | Мероприятия по реализации наказа | Общая стоимость реализации наказа | Объем и источники финансирования наказа по мероприятиям и годам | Сроки реализации наказов (по годам) | Структурное подразделение администрации Каргатского района, ответственное за реализацию соответствующего наказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Николаенко Виталий Васильевич №8 Салин Андрей Александрович № 6 | Газификация улиц города Каргата | Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП №13 в г. Каргате | 20,675 млн. руб. | В рамках программы социальной газификации (догазификации регионов), единый оператор ГРО | 2024 | администрация г. Каргата (по согласованию) Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
|  |  |  | Примечание: ГРП№13- выполнено. ГРП№5 –частично газификация выполнялась в соответствии с проектом г. Каргата, в который не вошла ул. Пугачёва полностью, а так же частично ул. Коммунистическая (50%). |  |  |  |  |  |
| 2. | Николаенко Виталий Васильевич №8 Салин Андрей Александрович № 6 | Газификация улиц города Каргата | Строительство газопровода высокого и низкого давления от ГРП № 2 в г. Каргате | 27,780 млн. руб. | В рамках программы социальной газификации (догазификации регионов), единый оператор ГРО | 2023-2024 | администрация г. Каргата (по согласованию) Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (содействие при разработке ПСД) |
|  |  |  | Примечание: ГРП№25 – выполнено. Строительство ГРП№24 не целесообразно ввиду обеспечения мощностей ГРП№25 всех прилегающих улиц. ГРП№2- построена, но не введена в эксплуатацию. Пуск газа до 31.12.2023г (ул.Луговая, ул.Северная, ул.Воровского, ул.Мостовая). |  |  |  |  |
| 3. | Николаенко Виталий Васильевич №8 Салин Андрей Александрович № 6 | Газификация улиц города Каргата | Подготовка ПСД для объекта «Строительство газопровода высокого и низкого давления от РП № 3, ГРП № 4, в г. Каргате» Примечание: Строительство ГРП№3, ГРП№4 не целесообразно по данным Газпромраспределение Томск, т.к. все подключение проведено от ГРП№ 5, которая введена в эксплуатацию. | 4,5 млн. руб. | В рамках программы социальной газификации (догазификации регионов), единый оператор ГРО | 2023-2024 | администрация г. Каргата (по согласованию) Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (содействие при разработке ПСД) |
| 3. | Никитина Лидия Родионовна №10 | Устройство детской игровой площадки на территории МКОУ Верх-Каргатская СШ, для дошкольной группы детей | Устройство детской игровой площадки Примечание: От депутата Совета депутатов Каргатского района Никитиной Л.Р. и главы Верх-Каргатского сельсовета Валькович А.И. поступало обращение к депутатам ЗС НСО Гайдуку С.А. и Фролову Я.А. об оказании финансовой поддержки. Представитель депутата Гайдука С.А. , Медведева Т.В. , рекомендовала главе Верх-Каргатского МО обратиться в Муниципальную программу «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Каргатского района Новосибирской области». По информации главы Верх-Каргатской мо устройство данной детской площадки не актуально, так как ранее построенная площадка на территории села не загружена. | 0,150 млн. руб. | ОБ-0,130 млн. руб. МБ- 0,020 млн. руб. За счет средств фонда депутатов Законодательного собрания | 2023-2024 | администрация Верх-Каргатского мо (по согласованию) Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта) |
| 4. | Форрат Петр Августович | Капитальный ремонт помещения, расположенного в здании военкомата по адресу: г. Каргат, ул. Октябрьская, дом 4 в котором оказываются медицинские услуги населению. | Капитальный ремонт помещения, расположенного в здании военкомата | 0,618 млн. руб. | 0,618 млн. руб. РБ | 2022-2024 | администрация г. Каргата (по согласованию) Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |
| 6 | Хоменко Николай Васильевич № 12 | Дальнейшая газификация п. Старомихайловка Беркутовского м/о | 1.Завершение передачи объекта в собственность муниципального образования, дальнейшее подключение домовладений. Примечание: на 01.12.2023 года на территории поселка отсутствует необходимая минимальная потребность для подачи газа в трубу (не менее 10 домовладений), так как у жителей нет правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки. В части оформления домовладений и земельных участков в собственность граждан постоянно ведется разъяснительная работа. Оформлено 7 домовладений и 11 земельных участков. | 0,1 млн. руб. | За счет средств муниципального бюджета | 2022-2024 | администрация Беркутовского мо (по согласованию) Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта) |
| 7 | Николаенко Виталий Васильевич №8 | Капитальный ремонт дороги по ул. Заречная до новой дороги по ул. Коммунистическая г. Каргат | 1. Подготовка ПСД по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная до новой дороги по ул. Коммунистическая, 800 м». | 2,0 млн.руб. | МП «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры города Каргата Каргатского района Новосибирской области на 2019 -2023 гг. и с перспективой до 2032 года» | 2024 | Администрация г. Каргата Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта |